**Weekly Report 2**

**27/10/2022 – 1/11/2022**

Group ID: **<24>**

Project Name: **<Đặt lịch phòng khám>**

Prepared by: **Bùi Tiến Đạt**

Team members:

20120265 – **Bùi Tiến Dạt**   
20120253 – **Lý Bằng**   
20120261 – **Hoàng Mạnh Cường**   
20120173 – **Trần Nguyễn Quy**

20120093 – **Nguyễn Thị Hồng Nhung**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Hoàn thiện PA01 | 01/11/2022 | Đạt | 100 |
| 2 | Tham khảo ý kiến từ buổi meeting của thầy thực hành và cải thiện vào dự án |  |  | 100 |
| 3 | Phân công đầy đủ vị trí | 01/11/2022 |  | 100 |

# Issues and impacts:

1. Đồ án hơi nặng vì phải làm cả 2 bên bệnh nhân lẫn bên phòng khám. Có thể dẫn đến không hoàn thành kịp đồ án, cần quản lý thời gian và phân chia nhiệm vụ tốt.

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Tất cả các thành viên tiếp tục tìm hiểu phần mình được phân công để tiện hoàn thành công việc | 03/11/2022 | Mọi người |
| 2 | Có bản demo UI mẫu | 03/11/2022 | Lý Bằng |