**Weekly Report 1**

**20/10/2022 – 27/10/2022**

Group ID: **<24>**

Project Name: **<Đặt lịch phòng khám>**

Prepared by: **Bùi Tiến Đạt**

Team members:

20120265 – **Bùi Tiến Dạt**   
20120253 – **Lý Bằng**   
20120261 – **Hoàng Mạnh Cường**   
20120173 – **Trần Nguyễn Quy**

20120093 – **Nguyễn Thị Hồng Nhung**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Chọn UI mẫu cho Web và điện thoại | 27/10/2022 |  | 100 |
| 2 | Quyết định các ngôn ngữ cho Front-End và Back-End | 27/10/2022 |  | 100 |
| 3 | Vote mong muốn của mọi người về vị trí muốn làm | 27/10/2022 |  | 100 |

# Issues and impacts:

1. Chưa ai có kinh nghiệm nhiều về Figma để design UI, hiện tại đang để mọi người tự tìm hiểu và báo cáo vào tuần sau.
2. Vẫn còn đang trong quá trình tìm hiểu và phát triển ý tưởng dự án nên chưa có nhiều vấn đề

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Hoàn thành PA01 | 01/11/2022 | Đạt và Quy |
| 2 | Chọn ra người design UI Figma | 01/11/2022 |  |
| 3 | Phân công thực tế | 01/11/2022 |  |