**Weekly Report 3**

**3/11/2022 – 10/11/2022**

Group ID: **<24>**

Project Name: **<Pharma Track>**

Prepared by: **Bùi Tiến Đạt**

Team members:

20120265 – **Bùi Tiến Dạt**   
20120253 – **Lý Bằng**   
20120261 – **Hoàng Mạnh Cường**   
20120173 – **Trần Nguyễn Quy**

20120093 – **Nguyễn Thị Hồng Nhung**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Tạo dự án và cài đặt các enviroment | 10/11/2022 | Quy | 100 |
| 2 | Quy định các tiêu chuẩn code | 10/11/2022 | Quy | 100 |
| 3 | Phân công design UI Figma  Quy: top navbar, QR, login/sigup page homepage  Bằng: user dashboard(host, staff, user) và các tính năng cơ bản:setting, xem, thêm, sửa, xóa | 10/11/2022 |  | 100 |

# Issues and impacts:

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Hoàn thành UI trên figma | 14/11/2022 | Quy + Bằng |
| 2 | Lên backlog trên Slack | 14/11/2022 |  |