**Weekly Report 4**

**10/11/2022 – 14/11/2022**

Group ID: **<24>**

Project Name: **<Pharma Track>**

Prepared by: **Bùi Tiến Đạt**

Team members:

20120265 – **Bùi Tiến Dạt**   
20120253 – **Lý Bằng**   
20120261 – **Hoàng Mạnh Cường**   
20120173 – **Trần Nguyễn Quy**

20120093 – **Nguyễn Thị Hồng Nhung**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Hoàn thành cơ bản database BE | 14/11/2022 | Bằng + Cường | 100 |
| 2 | Hoàn thành user case | 14/11/2022 | Nhung | 100 |
| 3 | Lên backlog trên slack | 14/11/2022 | Quy | 100 |
| 4 | Hoàn thành UI trên figma | 14/11/2022 | Quy + Bằng | 100 |

# Issues and impacts:

1. Phần UI bên BE có sidebar chưa đẹp lắm. Đã fix trong buổi họp
2. Phần Google Maps chưa có kinh nghiệm làm. Sẽ tìm hiểu thêm

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Hoàn thành task của mỗi người trên Slack | 21/11/2022 | Mọi người |