**Weekly Report 6**

**21/11/2022 – 28/11/2022**

Group ID: **<24>**

Project Name: **<Pharma Track>**

Prepared by: **Bùi Tiến Đạt**

Team members:

20120265 – **Bùi Tiến Dạt**   
20120253 – **Lý Bằng**   
20120261 – **Hoàng Mạnh Cường**   
20120173 – **Trần Nguyễn Quy**

20120093 – **Nguyễn Thị Hồng Nhung**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Hoàn thành các task được giao của sprint 2 | 28/11/2022 | Mọi người | 90 |
| 2 | Hoàn thiện PA02 | 28/11/2022 | Mọi người | 100 |
| 3 | Bàn bạc PA03 | 30/11/2022 | Mọi người | 100 |

# Issues and impacts:

1. FrontEnd và BackEnd đều hoàn thành những gì được giao trong sprint 2. Tuy có một số lỗi nhỏ về thiết kế ở FE, hay một số command ở database chưa mượt lắm nhưng đã góp ý và sẽ chỉnh sửa sau.
2. Nảy sinh vấn đề ở ý tưởng hàng đợi khám. Nếu làm hàng đợi như hiện tại thì sẽ kém hiệu quả tuy nhiên nếu làm hàng đợi ưu tiên cho những người đặt khám online trước so với người khám trực tiếp thì sẽ khá rắc rối. Bên BE sẽ tìm hiểu và báo cáo vấn đề này tuần sau

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | BE báo cáo vấn đề hàng đợi | 6/12/2022 | Team BE |
| 2 | Mọi người demo những gì mình đã làm được ở Sprint 3 | 6/12/2022 | Mọi người |
| 3 | Bàn bạc PA04 | 6/12/2022 | Mọi người |