**Weekly Report 7**

**28/11/2022 – 6/12/2022**

Group ID: **<24>**

Project Name: **<Pharma Track>**

Prepared by: **Bùi Tiến Đạt**

Team members:

20120265 – **Bùi Tiến Dạt**   
20120253 – **Lý Bằng**   
20120261 – **Hoàng Mạnh Cường**   
20120173 – **Trần Nguyễn Quy**

20120093 – **Nguyễn Thị Hồng Nhung**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Gần hoàn thành full UI | 6/12/2022 | FE | 80 |
| 2 | Hoàn thành phần hàng đợi bên BE | 6/12/2022 | BE | 100 |
| 3 | Hoàn thành PA04 | 6/12/2022 | Mọi người | 80 |
| 4 | Mọi người demo những gì đã làm được | 6/12/2022 | Mọi người | 100 |

# Issues and impacts:

1. Chỉnh sửa một số vấn đề và góp ý nhau ở FE và BE.
2. Phần testing vẫn chưa tìm hiểu sâu lắm. Nhóm sẽ tìm hiểu thêm

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | BE viết document cho FE | 12/12/2022 | Team BE |
| 2 | Mọi người demo những gì mình đã làm được | 12/12/2022 | Mọi người |
| 3 | Hoàn tất và nộp PA04 | 12/12/2022 | Mọi người |