**Weekly Report 8**

**6/12/2022 – 12/12/2022**

Group ID: **<24>**

Project Name: **<Pharma Track>**

Prepared by: **Bùi Tiến Đạt**

Team members:

20120265 – **Bùi Tiến Dạt**   
20120253 – **Lý Bằng**   
20120261 – **Hoàng Mạnh Cường**   
20120173 – **Trần Nguyễn Quy**

20120093 – **Nguyễn Thị Hồng Nhung**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Gần hoàn thành full UI | 12/12/2022 | FE | 90 |
| 2 | BE viết doc và gộp code giữa 2 bạn | 12/12/2022 | BE | 100 |
| 3 | Hoàn thành PA04 | 12/12/2022 | Mọi người | 100 |
| 4 | Mọi người demo những gì đã làm được | 12/12/2022 | Mọi người | 100 |

# Issues and impacts:

1. Tìm hiểu liên kết giữa BE và FE. Gặp một số vấn đề nhưng đã có thể giải quyết

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | FE cố gắng hoàn thiện UI 100% | 15/12/2022 | Team FE |
| 2 | BE chuyển qua testing nếu đã xong hết | 15/12/2022 | BE |
| 3 | Xong table Dashboard | 15/12/2022 | Team FE |