**Weekly Report 10**

**27/12/2022 – 29/12/2022**

Group ID: **<24>**

Project Name: **<Pharma Track>**

Prepared by: **Bùi Tiến Đạt**

Team members:

20120265 – **Bùi Tiến Dạt**   
20120253 – **Lý Bằng**   
20120261 – **Hoàng Mạnh Cường**   
20120173 – **Trần Nguyễn Quy**

20120093 – **Nguyễn Thị Hồng Nhung**

# Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | FE fectch Data Delete,POST, GET | 27/12/2022 | FE | 90 |
| 2 | Testing Header, Login, signup, provide google, chọn bs, điền form, thanh toán | 27/12/2022 | BE | 100 |
| 3 | Chỉnh sửa lại design Dashboard | 27/12/2022 | FE | 100 |

# Issues and impacts:

1. Không đọc kĩ PA nên không làm Katalon ngay từ đầu. Phải làm lại testing

# Next week's goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Description** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Sửa lại 1 vài UI lần cuối | 29/12/2022 | Team FE |
| 2 | Phổ biến testing cả nhóm | 29/12/2022 | Mọi người |
| 3 | Sửa thanh toán thành công | 29/12/2022 | Team FE |